**Plan de Instalación**

Juan David Gamba Saenz

Brayan Stiven Rojas Gutierrez

Luis Carlos Hernandez Peña

1821630 G2

## ADSI CEET

## REGIONAL DISTRITO CAPITAL

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

## BOGOTÁ

## 2019

# Plan de Instalación

Para la instalación es necesario crear una cuanta en la host infinity free con la cuenta de correo [ProyectoCis1821630G2@gmail.com](mailto:ProyectoCis1821630G2@gmail.com), para que los integrantes tengan acceso al host sin complicaciones, este host es de uso gratuito y en él se llevará a cabo la instalación del aplicativo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Tareas de instalación y configuración** |
| 26/08/2019 | * Realizar primera instalación en el servidor. * Subir los archivos pertinentes a la versión 1.0.   + Verificar que el despliegue de los archivos sea correcto.   + Importar base de datos.   + Realizar la conexión con la base de datos.   + Verificar que el aplicativo tenga conexión con la base de datos. |
| 30/09/2019 | * Realizar actualización del aplicativo a la versión 2.0.   + Actualizar Base de datos.   + Subir nuevos archivos de código fuente y comprobar que están ejecutándose correctamente.   + Subir el manual de usuario al servidor para que se tenga acceso al mismo. |
| 25/10/2019 | * Realizar actualización del aplicativo a la versión 3.0.   + Comprobar que el aplicativo despliega accesibilidad web.   + Actualizar Base de datos.   + Registrar cuenta de correo para el aplicativo.   + Verificar la restauración de contraseña. |
| 19/11/2019 | * actualización del aplicativo a la versión 4.0.   (Cumplir con los criterios de evaluación correspondientes al 5 trimestre) |
| 09/12/2019 | * actualización del aplicativo a la versión 5.0.   (Cumplir con los criterios de evaluación correspondientes al 5 trimestre) |
| 20/02/2020 | * actualización del aplicativo a la versión 6.0 (definitiva).   (Cumplir con los criterios de evaluación correspondientes al 6 trimestre) |